**République Islamique de Mauritanie**

***Honneur-Fraternité-Justice***

**Ministère de l’Environnement et du Développement Durable**

**Parc National d’Awleigatt**

**Plan Annuel des Achats (PAA) du Parc National d’Awleigatt pour l'année 2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objet de l’Achat** | **Imputation budgétaire** | **Type de contrat** | **Mode de sélection** | **Date prévisionnelle**  **de lancement** | **Date prévisionnelle**  **d’attribution** |
| Elaboration d’une étude technique et d’un suivi pour les différentes constructions du site du PNA (hangars, magasins, etc…) | Budget Etat | Prestation intellectuelle | SMC | janvier 2024 | février 2024 |
| Elaboration d’une étude et de son suivi pour la mise en place d’un toit pour les allées internes du Zoo | Budget Etat | Prestation intellectuelle | SMC | janvier 2024 | février 2024 |
| Elaboration d’une étude géophysique et de son suivi pour la mise en place d’un forage au nivaux du site | Budget Etat | Prestation intellectuelle | SMC | mars 2024 | mars 2024 |
| Mise en place des ombrages sur les allés internes du zoo | Budget Etat | Travaux | CC | Février | Février |
| Elaboration d’une étude et de son suivi pour l’aménagement interne des différents enclos du Zoo | Budget Etat | Prestation intellectuelle | SMC | février 2024 | février 2024 |
| Recrutement d’un bureau d’étude pour la mise à disposition d’un docteur vétérinaire international spécialisé dans la santé et la gestion de la faune sauvage (espèces sahélo-sahariennes et carnivores) | Budget Etat | Prestation intellectuelle | SMC | mars 2024 | mars 2024 |
| Elaboration d’une étude technique et d’un suivi pour la mise en place des enclos spécifiques aux oiseaux. | Budget Etat | Prestation intellectuelle | SMC | février 2024 | février 2024 |
| Recrutement d’un bureau pour l’inventaire des reptiles local | Budget Etat | Prestation intellectuelle | SMC | mars 2024 | mars 2024 |
| Recrutement d’un bureau pour l’inventaire des poissons d’eau douce local.. | Budget Etat | Prestation intellectuelle | SMC | juin 2024 | juin2024 |
| Elaboration d’une étude et d’un suivi pour la mise en place des habitats pour les reptiles | Budget Etat | Prestation intellectuelle | SMC | juin 2024 | juin 2024 |
| Elaboration d’une étude et d’un suivi pour la mise en place d’un aquarium pour les poissons douce | Budget Etat | Prestation intellectuelle | SMC | juillet 2024 | juillet 2024 |
| Utilisation de service d’un Spécialiste de passation des Marches Publics | Budget Etat | Prestation intellectuelle | SCI | février | février 2024 |
| Construction d’une serre de production agricole | Budget Etat | Travaux | CC | mars  2024 | mars 2024 |
| Restauration de l’écosystème du site (plantation des différentes espèces végétales) | Budget Etat | Travaux | CC | avril 2024 | avril 2024 |
| Construction d’un ombrieur | Budget Etat | Travaux | CC | avril 2024 | avril 2024 |
| Construction de 03 magasins | Budget Etat | Travaux | CC | juillet 2024 | juillet 2024 |
| Construction de 02 hangars de séchage au sein du site (luzerne et hydroponique | Budget Etat | Travaux | CC | avril 2024 | mai 2024 |
| Acquisition des semences de différentes espèces locales | Budget Etat | fourniture | CC | février 2024 | mars 2024 |
| Acquisition de matériaux pour les différents types de scarification des graines | Budget Etat | fourniture | CC | mars 2024 | avril 2024 |
| Acquisition des outillages agricoles | Budget Etat | fourniture | CC | avril 2024 | mai 2024 |
| Renforcement des capacités du personnel du PNA | Budget Etat | Prestation intellectuelle | SMC | février | fevrier 2024 |
| Acquisition des aliments pour les animaux carnivores du site | Budget Etat | Fourniture | CC | Juin | Juin |
| Acquisition des aliments pour les animaux herbivores et les volailles du site | Budget Etat | Fourniture | CC | juin année | juillet année 2024 |
| Construction et équipement des enclos spécifiques pour les volailles | Budget Etat | Travaux | CC | mars 2024 | mai 2024 |
| Achat des arbres des différentes espèces végétales introduites | Budget Etat | Fourniture | CC | avril 2024 | mai 2024 |
| Acquisition des médicaments et du matériel paramédical pour la santé animale | Budget Etat | Fourniture | CC | février 2024 | mars 2024 |
| Acquisition pour réintroduction espèces animales | Budget Etat | fourniture | CC | mars 2024 | mars 2024 |
| Acquisition des équipements et tenues de travail appropriées au profit du personnel du PNA | Budget Etat | fourniture | CC | octobre 2024 | octobre 2024 |
| Nettoyage des différentes composantes du PNA | Budget Etat | Fourniture | CC | avril 2024 | avril 2024 |
| Maintenance des différentes composantes du Parc | Budget Etat | Travaux | CC | septembre 2024 | novembre 2024 |
| Mise en œuvre de la stratégie de Communication du PNA (planning de publication, site web, page face book, réseaux sociaux, réalisation des campagnes photographiques périodiques au niveau du site du parc, et constitution d'une banque d'images, de vidéos et de documentaires) | Budget Etat | Prestation intellectuelle | SCI | janvier 2024 | décembre 2024 |
| Renforcement de la ligne du réseau de télécommunication au niveau du site du parc | Budget Etat | Travaux | CC | février 2024 | avril 2024 |
| Acquisition des supports de communications | Budget Etat | Fourniture | CC | janvier 2024 | février 2024 |
| Organisation d’une campagne de Sensibilisation auprès des populations sur l’éducation environnementale et les écoles vertes | Budget Etat | Prestation intellectuelle | SMC | février 2024 | juin 2024 |
| Aménagement des habitats des animaux | Budget Etat | Travaux | CC | mars 2024 | décembre 2024 |
| Acquisition des équipements nécessaires pour les différentes sous composantes du Zoo | Budget Etat | Fourniture | CC | février 2024 | avril 2024 |
| Collecte des différentes espèces animales locales | Budget Etat | Fourniture | SMC | janvier 2024 | décembre 2024 |
| Acquisition des pompes immergées et d’aspiration | Budget Etat | Fourniture | CC | février 2024 | mars 2024 |
| Acquisition des bouteilles et extincteurs du feu au niveau du siège et du site du PNA | Budget Etat | Fourniture | CC | mars 2024 | avril 2024 |
| utilisation du service de maintenance du matériel informatique et du matériel de froid | Budget Etat | Fourniture | CC | février 2024 | mars 2024 |
| Acquisition des mangeoires et des abreuvoirs pour les animaux | Budget Etat | Fourniture | CC | avril 2024 | mai 2024 |
| Acquisition des intrants et des amendements agricoles | Budget Etat | Fourniture | CC | avril 2024 | mai 2024 |
| Mise en place de la canalisation pour le réseau hydraulique et du raccordement au réseau électriques des différentes sous composantes du zoo | Budget Etat | Travaux | CC | mars 2024 | mai 2024 |
| Achat des groupes électrogène de pour le site du PNA | Budget Etat | Fourniture | CC | août 2024 | septembre 2024 |
| Mise en place d’un forage au niveau du site | Budget Etat | Travaux | CC | février 2024 | mai 2024 |
| Achèvement des travaux pour la finition des bungalows | Budget Etat | Travaux | CC | mars 2024 | mai 2024 |
| Construction d’un aquarium pour les poissons | Budget Etat | Travaux | CC | juin 2024 | octobre 2024 |
| Construction d’un habitat approprié pour les reptiles | Budget Etat | Travaux | CC | septembre 2024 | novembre 2024 |
| Recrutement d’un prestataire pour la gestion du restaurant au niveau du site | Budget Etat | Fourniture | CC | janvier | janvier |
| Réalisation de différents travaux journaliers au site du PNA | Budget Etat | Travaux | CC | mai | mai |
| Utilisation de services de maintenance pour le matériel d’irrigation, du matériels électrique et entretien général des véhicules au niveau du siège  et du site | Budget Etat | Fourniture | CC | juin | juiller |
| Acquisition de la semence hydroponique | Budget Etat | Fourniture | CC | janvier | février |
| Construction d’une unité de production d’espèce fourragère AZOLA | Budget Etat | Travaux | CC | février | mars |
| Acquisition et installation d’un grillage galvanise pour l’extension de la grande zone d’acclimatation Et la mise en place d’une quarantaine | Budget Etat | Fourniture | CC | février | mars |
| Mis en place d’une unité solaire pour l’alimentation de l’hydroponique | Budget Etat | Fourniture | CC | février | mars |
| Construction d’une unité de santé humaine | Budget Etat | Travaux | CC | février | mars |
| Recrutement d’un bureau pour élaborer une étude de conception d’une Salle de conférence et d’une maison de passage et la prise en charge du suivie de leur Construction | Budget Etat | Prestation | SMC | mars | avril |
| Construction d’une salle de conférence et une maison de passage | Budget Etat | Travaux | CC | juin | septembre |
| Mis en place d’un système d’irrigation de type LASER SPRAY | Budget Etat | Fourniture | CC | janvier | mars |
| Acquisition de toilettes préfabriquées | Budget de l’état | Fourniture | CC | Octobre | Octobre |
| Acquisition de Fourniture de bureaux | Budget de l’état | Fourniture | CC | Mars | Mars |
| Acquisition de Mobilier de bureaux | Budget de l’état | Fourniture | CC | Octobre | Octobre |
| Acquisition du matériel informatique | Budget de l’état | Fourniture | CC | Mars | Mars |
| Acquisition du produit d’entretient ménage | Budget de l’état | Fourniture | CC | Février | Février |
| Acquisition du produit d’entretient véhicule | Budget de l’état | Fourniture | CC | Septembre | Septembre |

NB :

CC : consultation de candidats

SCI : Sélection de consultant Individuel

SMC : Sélection de moindre de cout

Ce plan prévisionnel est à titre indicatif

Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrés auprès de l’autorité contractante en indiquant leur domaine d’activité fait NOUAKCHOTT le 10 /01/2024

LE DIRECTEUR DU PNA

**SID'AHMED BABE**